南京大学仙林校区二期建设工程可行性研究报告编制服务

采购要求

一、本次采购拟实现的功能和目标

南京大学仙林校区项目是学校立足长远发展，优化校区布局、提升办学条件的重要战略工程。为推动项目高效落地，全面落实学校整体发展规划，现需启动仙林校区校园二期建设工程可行性研究报告编制工作。

二、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告编制服务 | 1项 |

三、服务内容和标准等

（一）项目概况

南京大学仙林校区二期项目现阶段拟规划建设4栋理工类教学科研综合楼和1个学生宿舍生活组团，计划建设用地总面积约7.5万平方米，总建筑面积约25万平方米，总投资约25亿元。主要功能涵盖实验区、设备用房、非机动车停车库、人防机动车库、学生宿舍、食堂等。

（二）服务内容

负责各项目的资料收集、可行性调研分析，并完成可研究性报告编制。提交的可行性研究报告需符合国家及地方相关标准与法规，深度达到行业规定的可行性研究报告深度要求，协助采购人完成全流程报批工作，确保报告通过专家评审且顺利取得教育部批复。

★（三）编制依据

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

- 《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

- 《江苏省“十四五”教育发展规划》；

- 《江苏教育现代化2035》；

- 《产业结构调整指导目录（2024年）》；

- 教育部关于印发《教育部直属高校基本建设管理办法（2017年修订）》的通知（教发〔2017〕7号）；

- 《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）；

- 《南京市建筑物配建停车设施设置标准与准则（2019版）》；

- 《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》；

- 《投资项目经济评价方法与参数第三版》（2006）；

- 《关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（2023版）；

- 《南京大学仙林校区二期校园规划》。

- 采购人提供的其他项目背景资料。

- 现行有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准。

（四）成果要求

★1、可行性研究报告须符合《教育部直属高校基建项目管理办法（2017年修订）》及国家相关要求，并保证通过可研评估和教育部审批（方案和节能评估必须满足可研编制要求）。

2、可行性研究报告内容包括但不限于：

（1）项目概况，包含项目建设目标任务、建设地点、建设工期、投资规模、建设模式及主要技术经济指标等；

（2）项目建设背景、必要性及可行性，包含相关行政审批手续、其他前期工作、立项背景、规划建设符合性、项目建设必要性等；

（3）项目需求分析和建设规模，包含项目需求分析、建设内容和规模、建设规模合理性说明、项目产出方案等；

（4）项目选址与建设条件，包含项目选址、项目建设条件（自然地质条件、人文资源、市政配套等）

（5）项目建设方案，包含建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、人防设计、项目节能和绿色建筑措施等；

（6）项目投资估算及资金筹措，包含投资估算、资金筹措及使用计划、盈利能力分析、债务清偿能力分析、财务可持续性分析等；

（7）项目影响效果分析，包含经济影响分析、社会影响分析、生态环境影响分析、资源和能源利用效果分析；

（8）项目风险管控方案，包含风险调查、风险识别评价、风险管控方案、风应急预案等；

（9）研究结论及建议；

（10）可行性研究报告必要的附表、附图和附件等。

3、立项阶段，出具符合深度要求的装订成册的可行性研究报告，一式两份。

4、评估阶段，出具符合深度要求的可行性研究报告PDF版电子文档，并根据评估单位要求出具相应份数的装订成册的纸质文本。

5、评估通过后，提供评估修订版可行性研究报告电子文档及一式四份加盖法人章纸质版文件。

★（五）项目负责人要求

项目负责人注册专业、资格等级须同时满足以下两项条件：

①具有建筑专业咨询工程师（投资）登记证书。（提供有效证书复印件并加盖供应商公章）②具有国家一级注册建筑师执业资格证书。（提供有效证书复印件并加盖供应商公章）

四、供应商特殊资格要求

企业资质类别、等级：（同时满足以下两项条件）

①具有工程设计综合资质甲级或建筑行业甲级（含）以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级（含）以上资质。（提供有效证书复印件并加盖供应商公章）

②在“全国投资项目在线审批监管平台（http://www.tzxm.gov.cn/）”备案并通过审核（咨询专业为：建筑）（提供全国投资项目在线审批监管平台官网截图及有效的查询链接。）

五、商务要求

1、服务周期：15日历天（合同签订后12日历天内提交可行性研究报告初稿，经学校审核调整后，3日内提供正式上报稿）。

★2、付款方式：按项目结算，可行性研究报告编制完成并取得教育部立项批复后，采购人按照教育部批复核定的总投资额核算实际咨询费并支付全部费用。

3、合同签约地：南京

4、合同争议解决地：南京

六、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）满足招标文件技术和商务要求。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺。

（3）履约验收其他标准详见合同条款。

七、其他

★1、投标报价

（1）报价方式：采用收费系数报价，成交后收费系数不作调整。

（2）计费依据：咨询费（即可行性研究报告编制费）按《国家计委关于印发建设项目前期工作资讯收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）计算；结算方式为按项目结算，最终结算以教育部批复核定的总投资额作为计费基数，按照收费标准和成交收费系数核算费用；行业调整系数0.8、工程复杂程度调整系数1.0，成交后均不作调整。

★2、本项目总预算为90万元，最高投标限价（以收费系数计）为35%。最终结算原则：若累计结算额低于90万元，则按实际核算金额结算；若累计结算额高于90万元，则最高按90万元结算。